| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ Я@Ы БАЛТАС АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБАЛТАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                        РЕШЕНИЕ

О проведении на территории сельского поселения Новобалтачевский сельсовет  мероприятий, посвященных  Году эстетики населенных пунктов:

газоны, тротуары, освещение, заборы

В целях создания условий для комфортного проживания населения сельского поселения, повышения благоустройства и формирования эстетического облика населенных пунктов, руководствуясь Указом Главы Республики Башкортостан от 17.10.2019г. № УГ – 341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы»,  Совет сельского поселения Новобалтачевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан   РЕШИЛ:

1. Организовать и провести в 2020 году на территории сельского поселения Новобалтачевский сельсовет мероприятия, посвященные Году эстетики населенных пунктов газоны, тротуары, освещение, заборы.

2. Утвердить план основных мероприятий по проведению Году эстетики населенных пунктов газоны, тротуары, освещение, заборы в Республике Башкортостан на территории сельского поселения Новобалтачевский сельсовет согласно приложению.

3. Разместить настоящее решение на официальном информационном сайте Администрации сельского поселения  Новобалтачевский  сельсовет и на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, Совета сельского поселения Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  .

Глава сельского поселения                                                                   Р.Ф. Усманова

с. Новобалтачево

20 декабря 2019 г.

№ 27

Приложение

к решению  Администрации

сельского поселения

Новобалтачевский сельсовет МР

Чекмагушевский район РБ

от 20 декабря 2019г № 27

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в Республике Башкортостан

в 2020 году Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В целях благоустройства территории сельского поселения переместит памятник Владимира Ильича Ленина с проходной дороги во внутреннюю часть территории (приготовить площадку основания под памятник и оснастит металлическим забором проходную часть ) | Май 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 150 | Бюджет поселения |
| 2 | Уличное освещение село Новобалтачево, ул.Коммунистическая, ул. Базы | 2020год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 50-60 | Бюджет РБ (программа по улучшению наружного освещения) |
| 3 | Капитальный ремонт подъездного пути и внутри деревни Николаевка | Сентябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 200 | Республиканский бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт подъездного пути и внутри деревни Ленина | Сентябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 300 | Республиканский бюджет |
| 5 | Подъездная дорога деревни Чишма Каран | Сентябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 2млн. | Республиканский бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт дороги через пруд деревни Чияликулево | Сентябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 1 млн. | Республиканский бюджет |
| 7 | Очистка берегов рек и водоемов | Апрель 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 100 | Бюджет поселения |
| 8 | Озеленение улиц сел сельского поселения (ограждения насаждений) | Апрель – Май 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 300 | Республиканский бюджет |
| 9 | Тротуар в селе Новобалтачево по улице Молодежная -800 м. | Апрель – Май 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 1млн. | Республиканский бюджет |
| 10 | Очистка кладбищ сельского поселения | Апрель – Май 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 30 | Бюджет поселения |
| 11 | Ограждения кладбища д. Николаевка | Август –сентябрь 2020год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет Население | 100 | Бюджет РБ |
| 12 | Вырубка высоких деревьев в селе Новые Карьявды | Январь 2020год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 10 | Бюджет СП |
| 13 | Благоустройство территорий населенных пунктов | Апрель- октябрь 2020год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет Население, организации и учреждения | 10 | Бюджет СП |
| 14 | Площадки для мусорных контейнеров | 2020год | По договору | 200 | Бюджет РБ МО |
| 15 | Грейдирование улиц населенных пунктов | 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 50 | Местный бюджет |
| 16 | Посадка деревьев , озеленение территорий сельского поселения | Май-октябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | 50 | Местный бюджет |
| 17 | Сбор и вывоз мусора | Апрель, май, октябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | - | - |
| 18 | Благоустройство родников | Май, июнь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | - | - |
| 19 | Обкос травы вдоль дорог | С мая по сентябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | - | - |
| 20 | Уборка опавших листьев | Сентябрь октябрь 2020 год | Администрация СП Новобалтачевский Сельсовет | - | - |